|  | a 66/2013. (III.27.) Kt. határozat melléklete |
| --- | --- |
|  | MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK |
|  | 2013. évi közbeszerzési terve |
| Sor-szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|  |  |  |  |  | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |  |
| I. Árubeszerzés: - |
| II. Építési beruházás: |
|  | A/ Magasépítések: |
| Sor-szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|  | Épületenergetikai fejlesztések, napkollektoros rendszer KEOP-5.5.0/B (4 intézmény becsült nettó érték 419,212 millió) | 45210000-2 45321000-3 71240000-2 45300000-0 09332000-5 09331100-9 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2013. június | 2013.szeptember | nem |
|  | B/ Út, járda, parkoló építése, felújítása: |
| Sor-szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|  |  |  |  |  | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |  |
| 1. | Út- és járdaépítések 2012. évi II. ütem | 45000000-7 45110000-1 45213316-1 45233200-1 45233120-6 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § 7. bek a) pontja) | 2013. április | 2013. július | nem |
| 2. | Út- és járdaépítések 2013 évi I. ütem | 45000000-7 45110000-1 45213316-1 45233200-1 45233120-6 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § 7. bek a) pontja) | 2013. június | 2013. október | nem |
| 3. | Út- és járdaépítések 2013 évi II. ütem | 45000000-7 45110000-1 45213316-1 45233200-1 45233120-6 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § 7. bek a) pontja) | 2013.szeptember | 2014. március | nem |
|  | C/ Csapadékvíz-elvezető rendszerek építése, felújítása: - |
| 1. | Csapadékvíz-elvezetés 2012. évi II. ütem | 45000000-7 45232130-2 45110000-1 45232451-8 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § 7. bek a) pontja) | 2013. április | 2013. július | nem |
| 2. | Csapadékvíz-elvezetés 2013 évi I. ütem | 45000000-7 45232130-2 45110000-1 45232451-8 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § 7. bek a) pontja) | 2013. június | 2013. október | nem |
| 3. | Csapadékvíz-elvezetés 2013 évi II. ütem | 45000000-7 45232130-2 45110000-1 45232451-8 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § 7. bek a) pontja) | 2013.szeptember | 2014. március | nem |
| III. Építési koncesszió: - |
| IV. Szolgáltatás-megrendelés: |
| Sor-szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|  |  |  |  |  | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |  |
|  | Műszaki ellenőrzés KEOP-5.5.0/B (b.nettó é.: 14,96 millió) | 71631300-3 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § 7. bek a) pontja) | 2013. június | 2013.szeptember | nem |
| V. Szolgáltatási koncesszió: - |
| VI. Tervpályázat: - |